## Slide 1: 非交付开发流程
开发人员根据需求文档进行开发
单元测试/CI
组内评审
合入develop分支
测试组验证后,合入master分支

## Slide 2: 交付开发流程
项目经理基于master分支新拉一个项目主分支和二级分支
开发人员在二级分支完成项目需求
gtest/CI/组内评审
合入develop分支,测试组验证后合入项目主分支
项目交付前2周，项目主分支进行测试，停止合入新需求，只允许合入解决bug的代码，需要审批。
外场测试，发布

## Slide 3
报告结束，谢谢！